营销日周动态汇总与风险预警 MVP V0.1 验收报告

报告编号：MVP-ACC-2026-10-25-01

版本：V1.0

验收日期：2026-10-25

验收对象：营销日周动态汇总与风险预警 MVP V0.1（PC Web + FastAPI + SQLite）

报告性质：在既有独立测试、独立验收和 1000 条专项测试基础上做汇总复核，并补跑全量自动化回归；不替代独立验收方的原始报告

验收结论：通过（MVP 演示/试点范围）。同意内部演示和试点准备，不同意生产上线。

一句话：核心闭环已经跑通，数据、权限、风险、导出和 1000 条线索专项都有证据；但定时调度、真实数据源、真实推送、12 条规则和生产安全还没有完成，不能把“演示通过”当成“生产就绪”。

一、结论先说

| 问题 | 结论 |
| --- | --- |
| 本轮验收是否通过 | 通过，限定为 MVP 演示/试点范围 |
| 两个必保功能 | 日/周简报、风险识别与闭环均通过；风险范围按用户确认的 6 类交付 |
| 有没有阻断问题 | 没有。P0=0、P1=0、P2=0 |
| 还有哪些改进项 | 4 个 P3：无定时器、组织级投入产出比分母口径、失败横幅挤首屏、坏数据提示太笼统 |
| 能不能上生产 | 不能。真实 CRM/ERP、真实推送、定时调度、12 条规则、生产安全、并发和留存均未验证 |
| 本次补跑结果 | 全量独立回归 102/102 通过，52.49 秒；演示库哈希前后一致，未被修改 |

1.1 为什么可以放行

主流程完整：取数 → 12 项指标 → 6 类风险 → 日报/周报 → 认领/转派/关闭 → 审计，能从头走到尾。

数据算得对：演示日 48/48、10 个工作日 480/480 与源数据独立复算一致；金额误差 0 元，比率误差 0 个百分点。

风险找得准：10 条预期风险 10/10 命中，类别、级别、对象、负责人、金额全部一致。

权限和脱敏过关：37 项 + 15 项权限检查通过；未登录 401、越权 403；手机号、邮箱在页面、接口、Excel、打印页均打码。

1000 条数据过关：1,000 行逐字段入库，30 天日计数一致，质量 100 分；专项 18/18，全量 102/102。

1.2 为什么不能上生产

没有定时调度器，当前靠人工触发；“08:30 发布”是计划时间，不是实际自动生成时间。

数据来自 10 个 CSV，未接真实 CRM/ERP；没有真实钉钉、企微、邮件推送，只有站内通知。

风险规则为 6 类、8 个独立触发条件，不是 PRD 原文的“至少 12 条规则”。

演示登录无密码、HTTP Cookie、无 CSRF、导出二次确认只在前端、Excel 公式注入未修；不能放公网。

没做 50 并发压测、12 个月留存、真实数据试点，不能回答生产环境的性能和效果问题。

二、验收依据、对象和方法

2.1 验收依据

| 依据 | 用途 |
| --- | --- |
| PRD V0.2、开发规划_MVP_V0.1.md | 功能范围、验收门槛、完成定义 |
| DOD验收标准-营销日周动态汇总与风险预警_V0.1 | 区分 L1 演示、L2 试点、L3 生产三级门槛 |
| MVP_V0.1/docs/验收报告.md | 独立验收方的原始 Gate C 结论和证据 |
| MVP_V0.1/docs/测试报告.md | 独立测试方的 Gate B 结论和证据 |
| 测试报告_1000条线索数据_V0.1.pdf | 1000 条线索专项测试结果 |
| 本次补跑 pytest tests/independent -q | 复核当前代码状态，确认 102 项仍全部通过 |

2.2 验收对象和范围

| 纳入本轮验收 | 不纳入本轮验收 |
| --- | --- |
| 电脑网页（PC Web，1280–1600px） | 手机端/H5（本期明确不做） |
| 四类角色：总经理、销售总监、事业部总经理、部门销售经理 | 生产账号体系、单点登录、权限后台 |
| 日报、周报、指标中心、风险中心、规则查看、导出、打印、审计 | 真实钉钉/企微/邮件推送 |
| 10 个 CSV、30 天、2,083 行演示数据 | 真实 CRM/ERP 对接、增量同步 |
| 6 类风险、红/橙/黄分级、认领/转派/关闭/升级 | 12 条完整规则库 |
| 手机号/邮箱脱敏、行级权限、审计留痕 | 50 并发、12 个月留存、附件、复杂审批 |
| 1000 条线索专项数据 | 真实数据试点效果指标 |

2.3 验收方法

1. 文档复核：逐项对照 PRD、开发规划、DOD 和既有测试/验收报告。

2. 证据抽查：核对指标复算表、风险清单、权限检查、脱敏结果、导出文件、审计记录和 UI 截图。

3. 补跑回归：2026-10-25 在 MVP 自带环境运行全量独立回归，结果为 102 passed、1 warning、52.49 秒。

4. 库完整性检查：补跑前后分别计算 data/mvp.db 的 SHA-256，两次一致，证明本轮没有修改演示库。

5. 范围隔离：所有破坏性测试使用临时数据库和临时源目录；未打开、未修改 update_claude_api_key.py。

三、本轮放行门禁逐项判定

| 门禁项 | 通过线 | 实测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 日/周简报 | 结构完整、四角色可用 | 3 条结论、6 张指标卡、增长/下降前三、风险前三、动作建议、数据说明齐全 | 通过 |
| M2 风险识别与闭环 | 6 类风险、分级、SLA、认领/转派/关闭 | 10 条风险与预期 10/10 对上；证据、SLA、两级升级、24 小时合并、审计均通过 | 通过（按确认的 6 类范围） |
| 端到端场景（Gate B） | 20 个至少 18 个通过 | 20/20 通过 | 通过 |
| 独立验收主场景（Gate C） | 至少 18/20 | 29/29 主场景；另抽查 33/33 | 通过 |
| P0/P1 缺陷 | 均为 0 | P0=0、P1=0 | 通过 |
| P2 缺陷 | ≤5 且有规避方案 | P2=0 | 通过 |
| 四类角色权限 | 矩阵 100%；越权 0 成功 | 37/37 + 补充 15/15；未登录 401、跨组织/越权 403 | 通过 |
| 敏感字段脱敏 | 手机号、邮箱 100% | JSON、Excel、打印页均无完整值 | 通过 |
| 12 项指标复算 | 一致率 ≥99.5%；金额误差 ≤1 元；比率误差 ≤0.1 个百分点 | 演示日 48/48、10 个工作日 480/480；误差 0 | 通过 |
| 同日重复跑批 | 连续 3 次结果一致、不重复生成 | 3 次业务数据一致，仅批次号不同 | 通过 |
| 预期风险对照 | 10 条全部命中 | 10/10，类别、级别、对象、负责人、金额一致 | 通过 |
| 规则范围 | 用户确认本轮按 6 类交付 | 6 类、8 个独立触发条件；用户 2026-10-24 已确认，12 条规则下一版 | 通过（按确认范围） |
| 批次 08:00 前完成 | 每日 08:00 前跑完 | 无调度器；本次为人工触发，批次本身 51 毫秒 | 未验证，列入试点门槛 |
| 手机端 | 本期不做，路由应不存在 | 6 个移动路由全部 404 | 通过（不因缺少手机端判失败） |

结论：上表前 12 项是本轮演示/试点的放行门禁，均已达到；最后 2 项中，“08:00 前完成”没有达到，但不影响内部演示，已列入试点前必须补齐的事项。

四、两个必保功能验收

4.1 M1 日/周简报

| 检查项 | 实测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 日报结构 | 3 条结论、6 张指标卡、增长/下降前三、风险前三、3 条动作建议、4 条数据说明、5 个渠道、4 组趋势 | 通过 |
| 周报结构 | 本周/上周切换、6 项周指标、5 组环比、4 个组织排名、风险闭环、6 个工作日要点、3 条结论 | 通过 |
| 四角色范围 | 总经理全公司、销售总监全销售条线、事业部总经理本事业部、部门经理本部门 | 通过 |
| 计划发布时间 | 日报 08:30；本周周报周六 09:00；上周周报周一 09:00 | 通过（计划时间） |
| 首屏体验 | 1280×720、1280×800、1440×900、1600×900 均无横向滚动；3 条结论、6 张卡、风险前三完整可见 | 通过 |
| 5 分钟路径 | 看结论 → 下钻一次 → 风险详情，实测 11 秒 | 通过 |

4.2 M2 风险识别、分级与闭环

| 检查项 | 实测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 6 类风险 | 目标缺口 3、业绩下滑 1、线索异常 2、商机覆盖 1、大客户流失 1、订单/回款 2，共 10 条 | 通过 |
| 风险级别 | 红色 6 条、橙色 2 条、黄色 2 条，与预期一致 | 通过 |
| 证据链 | 10/10 条风险各 3 条证据，含当前值、阈值、基期、来源、触发时间 | 通过 |
| SLA | 红 4 小时认领/3 个工作日关闭；橙 8 小时/5 天；黄 1 天/10 天 | 通过 |
| 升级 | 手动最多 2 级；超时自动升级 2 级；重复检查不重复升级 | 通过 |
| 合并 | 同对象同规则 24 小时内合并；9 条旧风险合并后证据 6 条/条 | 通过 |
| 认领/转派/关闭 | 状态机完整；重复认领 409；SM 转派 403；关闭必填原因/动作/结果 | 通过 |
| 审计 | 查看、导出、认领、转派、关闭、改规则、越权均留痕；覆盖 17 类动作 | 通过 |

五、关键证据

5.1 测试与回归

| 项目 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Gate B 自动化测试 | 84/84 通过 | 原有 82 项 + 新增 2 项 |
| 1000 条专项 | 18/18 通过 | 12 个测试函数参数化后 18 项 |
| 全量回归（本次补跑） | 102/102 通过 | 52.49 秒；1 个 warning 是 Starlette TestClient 弃用提示，不是产品缺陷 |
| Gate B 端到端 | 20/20 通过 | 从登录到完成业务动作 |
| Gate C 主场景 | 29/29 通过 | 独立验收方执行 |
| Gate C 最终抽查 | 33/33 通过 | 权限、脱敏、导出、风险闭环等 |

5.2 1000 条线索专项

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 数据规模 | 1,000 行 × 10 列，2026-09-25 至 2026-10-24，共 30 天 |
| 入库完整性 | 1,000/1,000 行逐字段一致，无丢失 |
| 30 天日计数 | 30/30 天与源文件一致 |
| 数据质量 | 100.0 分；缺失 0、重复 0、映射失败 0 |
| 线索风险 | 2 条：华东四部 E140 橙色、华北大区 N300 黄色 |
| 重复跑批 | 同一天 3 次，1,000 行、10 条风险、2 条线索风险均不重复 |
| 坏数据回滚 | 重复编号、非法日期均批次失败，线索/指标/风险三张表 0 行残留在临时库 |
| 与演示库关系 | 文件哈希与现有 leads.csv 完全一致；如果本意是换新数据，需替换后重跑 |

5.3 权限、脱敏与数据安全

四类角色可见风险为 10/10/6/1 条；跨组织和功能越权全部 403；未登录访问 20 个受保护接口全部 401。

手机号、邮箱在 JSON、Excel、打印页均无完整值；导出文件带“演示数据·禁止外传”水印。

风险操作审计 10/10 含对象编号和操作人；越权访问也写审计。

演示库哈希前后一致：92fab0a6...bbcd60，本轮未修改 data/mvp.db。

六、缺陷与改进项

| 编号 | 级别 | 问题 | 影响 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P3-01 | P3 | 没有定时调度器；“08:00 前完成”未验证；发布时间是计划时间 | 上试点后不能保证每天自动出报 | 试点前加 Windows 计划任务或调度器，并证明 08:00 前跑完 |
| P3-02 | P3 | 组织级营销投入产出比的分母是公司级费用 | 组织之间横向比较可能失真 | 按组织拆分市场费用，或在页面显著标注不可比 |
| P3-03 | P3 | 批次失败横幅在 1280×720/800 下把风险第三条挤出首屏 | 只在失败、显示旧数据时出现；正常日报不受影响 | 横幅可折叠或压缩上方间距 |
| O-01 | P3 | 坏数据失败时只提示“源数据校验失败”，不显示行号/字段/原因 | 业务人员不知道哪一行错，修数据要靠开发查日志 | 试点前补“文件名 + 行号 + 字段 + 原因”，最多展示前 100 条 |

计数：P0=0、P1=0、P2=0；验收基线 3 个 P3，1000 条专项新增 1 个 P3，共 4 个改进项。都不阻断内部演示，但 P3-01 和 O-01 建议在试点前解决。

七、未验证或不适用范围

| 事项 | 当前状态 | 为什么不能据此判生产就绪 |
| --- | --- | --- |
| 真实 CRM/ERP 对接 | 未接，使用 10 个 CSV | 字段映射、增量同步、迟到/重复/补录数据未验证 |
| 真实钉钉/企微/邮件推送 | 未接，只有站内通知 | 到达率、时效、回执、失败重试未验证 |
| 定时调度 | 未实现 | 不能证明每天 08:00 前自动完成 |
| 12 条风险规则 | 当前 6 类、8 个独立触发条件 | 长尾风险覆盖不足；用户已确认本轮按 6 类交付 |
| 真实数据试点 | 未做 | 准确率、4 小时认领率、闭环率、误报率没有真实基线 |
| 50 并发与性能 | 未压测 | 不能回答多人同时使用是否卡顿 |
| 12 个月留存与归档 | 未验证 | 长期趋势、历史追溯、合规留存未证明 |
| 生产安全 | 演示登录、HTTP、无 CSRF、导出确认仅前端、Excel 公式注入未修 | 不能放公网，不能录入真实客户信息 |
| 手机端/H5 | 本期明确不做 | 手机上看不了；移动路由全部 404 |
| 附件、复杂审批 | 未实现 | 相关业务场景不覆盖 |

八、验收结论与放行条件

8.1 验收结论

通过（MVP 演示/试点范围）。

同意：内部演示、试点准备、用演示数据做业务确认。

不同意：生产上线、公网部署、录入真实客户信息、对外宣称“生产就绪”。

8.2 放行条件

1. 演示环境必须显著标注“演示数据、非生产认证”，登录页和 README 都要保留。

2. 演示前重置演示数据，确认四个角色账号和页面可用。

3. 试点前完成：定时调度、真实数据源、至少 1 个真实推送渠道、12 条规则、P3-01/O-01 修复、生产安全底线。

4. 试点至少跑 10 个工作日，验证准确率、4 小时认领率、闭环率、误报率，再决定是否进入生产准备。

8.3 建议签字

| 角色 | 姓名 | 结论 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人 |  |  |  |
| 测试负责人 |  |  |  |
| 验收负责人 |  |  |  |
| 业务代表（四类角色） |  |  |  |

签字只代表“MVP 演示/试点范围验收通过”，不代表生产上线批准。

九、证据目录

| 证据 | 位置 |
| --- | --- |
| 本次补跑日志 | MVP_V0.1/docs/验收证据/验收复核_2026-10-25/pytest.log |
| 本次补跑摘要 | MVP_V0.1/docs/验收证据/验收复核_2026-10-25/summary.json |
| 演示库哈希前后值 | 同目录 db_hash_before.txt、db_hash_after.txt |
| 独立验收原始报告 | MVP_V0.1/docs/验收报告.md、验收报告_简版.md |
| 独立测试报告 | MVP_V0.1/docs/测试报告.md、测试报告_简版.md |
| 1000 条专项报告 | 测试报告_1000条线索数据_V0.1.pdf |
| 1000 条专项证据 | MVP_V0.1/docs/验收证据/1000条线索/ |
| DOD 验收标准 | DOD验收标准-营销日周动态汇总与风险预警_V0.1.pdf |

最终结论：MVP V0.1 通过演示/试点范围验收，可以内部演示；生产上线未验收，禁止直接部署公网或录入真实客户信息。