MVP 验收报告 · 两页简版

营销日周动态汇总与风险预警 MVP V0.1｜2026-10-25｜V1.0

结论：通过（仅限 MVP 演示/试点范围）。可以内部演示，不能生产上线。

一、四个关键数字

| 指标 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 全量回归 | 102/102 | 本次补跑，52.49 秒；演示库未被修改 |
| 指标复算 | 480/480 | 10 个工作日、12 项指标，金额和比率误差均为 0 |
| 预期风险 | 10/10 | 类别、级别、对象、负责人、金额全部一致 |
| 阻断缺陷 | 0 | P0=0、P1=0、P2=0；只有 4 个 P3 改进项 |

二、验收结论

| 问题 | 结论 |
| --- | --- |
| 两个必保功能 | 日/周简报、风险识别与闭环均通过 |
| 能不能演示 | 能，用演示数据、四类角色、电脑网页 |
| 能不能试点 | 先补定时调度、真实数据源、真实推送、12 条规则和安全底线 |
| 能不能上生产 | 不能，生产条件一项都未验收 |

三、放行门禁

| 门禁 | 结果 |
| --- | --- |
| Gate B 端到端 | 20/20 通过 |
| Gate C 独立验收 | 29/29 主场景；33/33 抽查 |
| 四类角色权限 | 37/37 + 15/15；未登录 401、越权 403 |
| 手机号/邮箱脱敏 | 100%，页面、接口、Excel、打印页均打码 |
| 同日重复跑批 | 连续 3 次结果一致，不重复生成 |
| 1000 条线索专项 | 18/18；1,000 行入库、30 天计数一致、质量 100 分 |
| 08:00 前自动出报 | 未通过：没有定时器，当前人工触发 |

四、还差什么

| 编号 | 问题 | 什么时候解决 |
| --- | --- | --- |
| P3-01 | 没有定时调度器，“08:00 前完成”未验证 | 试点前 |
| P3-02 | 组织级投入产出比用了公司级分母 | 试点前标注或修正 |
| P3-03 | 失败横幅在 1280×720 下挤掉第三条风险 | 下个版本 |
| O-01 | 坏数据只提示“校验失败”，不显示行号/字段 | 试点前 |

五、不能说过头的话

当前是 6 类风险、8 个独立触发条件，不是“12 条规则已完成”。

数据是 10 个 CSV，没有接真实 CRM/ERP；没有真实钉钉、企微、邮件推送。

登录是演示账号、没有密码；HTTP、无 CSRF、Excel 公式注入未修，不能放公网。

1000 条数据与现有演示库同源；如果本意是换新数据，需要替换后重跑。

没做 50 并发压测、12 个月留存、真实数据试点，不能回答生产性能和效果。

六、本次验收到哪

| 纳入本轮验收 | 不纳入本轮验收 |
| --- | --- |
| 电脑网页、四类角色、日报/周报、指标中心、风险中心、导出打印、审计 | 手机端/H5、生产账号体系、单点登录、权限后台 |
| 10 个 CSV、30 天、2,083 行演示数据；1000 条线索专项 | 真实 CRM/ERP 对接、真实钉钉/企微/邮件推送 |
| 6 类风险、红橙黄分级、认领/转派/关闭/升级、24 小时合并 | 12 条完整规则库、50 并发、12 个月留存、附件、复杂审批 |
| 手机号/邮箱脱敏、行级权限、审计留痕 | 真实数据试点效果、生产安全评审 |

七、怎么验的、证据在哪

1. 先对照 PRD、开发规划、DOD 和原有测试/验收报告，再抽查指标复算、风险清单、权限、脱敏、导出和审计证据。

2. 2026-10-25 补跑全量独立回归，102 项全部通过；破坏性测试都用临时库，没有改动演示库。

3. 补跑前后分别计算演示库指纹（SHA-256），两次一致，证明演示库没有被修改。

| 证据 | 位置 |
| --- | --- |
| 本次补跑日志和摘要 | MVP_V0.1/docs/验收证据/验收复核_2026-10-25/ |
| 独立验收原始报告 | MVP_V0.1/docs/验收报告.md |
| 独立测试报告 | MVP_V0.1/docs/测试报告.md |
| 1000 条专项报告 | 测试报告_1000条线索数据_V0.1.pdf |
| DOD 验收标准 | DOD验收标准-营销日周动态汇总与风险预警_V0.1.pdf |

八、请领导决策

1. 同意按“MVP 演示/试点范围”验收通过，安排内部演示。

2. 同意启动试点准备，先补定时调度、真实数据源、1 个真实推送渠道、12 条规则和 P3-01/O-01。

3. 明确在试点跑满 10 个工作日、验证准确率/认领率/闭环率/误报率之前，不对外称“生产就绪”。

| 角色 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人 |  |  |
| 测试负责人 |  |  |
| 验收负责人 |  |  |
| 业务代表 |  |  |

签字仅代表“演示/试点范围验收通过”，不代表生产上线批准。完整证据见《MVP验收报告》正文。